三大系统闭环 · 工作汇报

项目：D:\codexout\mcmod（Elden Combat，Minecraft 1.21.1 / NeoForge 21.1.219 / Java 21）

依据任务书：docs/DSH-ASH-TALISMAN-GRACE-FRAMEWORK-20261013.md「DSH 续写顺序和范围」（18 条）

汇报时间：2026-10-13 22:25

汇报人：DSH（Java 代码与验证）；美术/贴图/实机终验在 Codex 侧

无 Git：所有改动在 docs/code-backups/ 留有改前副本

## 一、结论（先看这段）

18 条代码全部写完：①赐福底座 6 条、②战灰闭环 6 条、③护符闭环 6 条，编译 0 错误。

17 条已用真实日志验收（客户端完整闭环 + 真实关服重启 + 无依赖专用服务器 + 纯逻辑单测）。

第 18 条的场景已验，但收口复跑没做完：-PashSmoke 战灰夹具本轮两次实跑结果不一致

（一次秒杀测试目标、一次 0 伤害），已按"去掉固定步号断言"的方式改好，但这次改动尚未复跑。

集中验收 4 问的答案：

编译 + 纯逻辑单测：✔ 26 套 / 178 用例 / 0 失败 / 1 跳过

客户端完整玩法闭环：✔ 但是引擎夹具（程序化调原版控件回调），不是真人鼠标

专用服务器（无可选依赖能启动）：✔ 428 项共享检查；双玩家/多人未验

变更清单/未实现清单/命令/数量/日志路径：✔ 本文档

必须一起说的三个缺口：内容是草稿（3 件普通战灰只有 1 件有玩法内来源）、真人输入未验、

多人未验。另有 1 项夹具待复跑（见 §六）。

## 二、交付内容（按任务书 18 条）

### ① 赐福底座（6 条）

| # | 条目 | 状态 | 落点 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 原型开关 → 正式启动路径；依赖准入；客户端隔离 JourneyMap | 已验证 | GraceDependencies + GraceBootstrap；无依赖服务端能起（-PserverSmoke） |
| 1.2 | GracePrototypeHarness 自动订阅导致的类加载崩溃 | 已验证 | 两个夹具改 install() 显式注册；无依赖服务端不再崩 |
| 1.3 | 赐福菜单 + 服务端 Menu/有效距离校验（休息/旅行/装配） | 已验证 | GraceMenu + GraceMenuActions + GraceScreen + 2 个包；含伪造 containerId、未发现节点、超距离三条拒绝路径 |
| 1.4 | pending 清理（节点删除/私有化、掉线、切维度、关服） | 部分已验证 | 超时 / 目标节点被删 / 切维度（作废+保留两分支）4 条已断言；掉线、关服两条未验 |
| 1.5 | rest 资源恢复规则集中配置 | 已验证 | config/eldencombat-grace.json（默认 FP=FULL，其余 KEEP）；实测"只补 FP，生命/精力/药瓶按 KEEP 不动" |
| 1.6 | 节点快照、菜单状态、可读失败反馈；地图只披露服务端允许的节点 | 已验证 | GraceAccess.authorizedNodes 是地图与菜单唯一判定；夹具断言"世界 3 个节点只披露 2 个" |

### ② 战灰闭环（6 条）

| # | 条目 | 状态 | 落点 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 服务端权威的解锁存储（namespaced、落盘、死亡/重登、幂等奖励） | 已验证 | core/AshUnlockSet + server/skills/AshUnlockData + AshUnlocks；真实死亡 + 真实关服重启都验过；玩法内来源：击杀玛尔基特 → stamp_upward_cut |
| 2.2 | 注册普通战灰目录与独立 Runtime | 已验证 | 3 件（spinning_slash / heavy_thrust / stamp_upward_cut）+ OrdinaryAshRuntime；起手扣费 100→89、命中造成伤害、卸除后可解析为空 |
| 2.3 | 赐福内兼容性预览 / 装配 / 替换 / 卸除 | 已验证 | 菜单夹具 16 项断言（含换手用旧 token 被拒且不误改新武器） |
| 2.4 | Menu 容器验证、按钮处理、结果同步；重复点击/换手/离开/进战斗 | 已验证 | 与 2.3 同一批断言：伪造 containerId 被丢弃、重复装配给可读空操作、超距离开=菜单自动关、战斗期间休息被拒 |
| 2.5 | 保留强化/质变/原组件；追忆与锁定战技不允许覆盖 | 已验证 | 绑定后 强化+2 / 质变 HEAVY / 自定义名 全保留，且写在同一个物品栈上；追忆武器返回 LOCKED |
| 2.6 | 统一走 SkillCasting/SkillTransactions/SkillDriver，核对每段 FP | 已验证（核对完成） | SkillCommitBoundaryTest 12 例：首段追击只按第 1 段价收费，不多收；旧结论"缺 +1 导致多收 4 FP"作废 |

### ③ 护符闭环（6 条）

| # | 条目 | 状态 | 落点 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Curios 适配（先确认工程精确依赖） | 已验证（结论：不可行） | 工程无 Curios jar、modpack/mods.lock.json 无条目、构建 --offline → 改自制容器 eldencombat:talisman_slots（存完整 ItemStack） |
| 3.2 | 旧 TALISMAN 字符串一次性迁移到保留完整 ItemStack 的容器 | 已验证 | 裸路径/完整 ID 都迁成真实 ItemStack；幂等、不重复返还、非法记录原样保留 + WARN |
| 3.3 | 所有数值出口改读最终容器并聚合；槽数/重复/上下限集中定义 | 已验证 | 5 个出口全走 core/TalismanAggregate（先求和再夹一次）；规则在 core/TalismanRules + config/eldencombat-talisman.json |
| 3.4 | 装备/卸下/替换/背包满/死亡/重登/切维度/reload 后刷新与同步 | 已验证 | 八条路径逐条断言；含真实死亡重生、真实关服重启、跨维度来回且不补 FP；FP 上限 100→130→100 只向下夹 |
| 3.5 | 远程客户端 tooltip/装备界面不依赖服务端静态 specs | 已验证 | tooltip 只读服务端 payload；伪造展示数据不改服务端权威表；他域同名护符不混淆 |
| 3.6 | 全 ID 命名空间迁移；eldencombat 旧路径兼容 | 已验证 | core/TalismanIds（裸路径补 eldencombat:，非法返回空串）；规格表以完整 ID 为键 |

## 三、验证证据（最终修订版）

命令模板：

$env:JAVA_HOME='D:\JDK21'; cmd /c ".\gradlew.bat <任务> --offline --no-daemon -Dorg.gradle.java.home=D:/JDK21 > build\logs\<日志>.txt 2>&1"

| 命令 | 退出码 | 日志内关键标记 | 日志路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| compileJava compileTestJava | 0 | BUILD SUCCESSFUL | build\logs\grace2-compile.txt |
| test | 0 | 26 套 / 178 用例 / 0 失败 / 1 跳过 | build\logs\grace2-test.txt、build\test-results\test\*.xml |
| runClient -PgracePrototype -PgraceMenu | 0 | GRACE_MENU_COMPLETE、GRACE_MENU_REST_KEEP_PASS、GRACE_PENDING_TIMEOUT_PASS、GRACE_PENDING_DELETED_PASS、GRACE_PENDING_DIMENSION_PASS、GRACE_PENDING_DIMENSION_KEEP_PASS | build\logs\grace2-menu.txt |
| runClient -PclientSmoke | 0 | CLIENT_NETWORK_PASS: all network checks completed（护符迁移/多槽/收缩/FP/死亡/背包满/跨维度/客户端同步） | build\logs\grace2-smoke.txt |
| runClient -PclientSmoke -PclientSmokeReload | 0 | TALISMAN_RESTART_PASS、TALISMAN_RESTART_DISPLAY_PASS、CLIENT_PERSISTENCE_COMPLETE | build\logs\grace2-reload.txt |
| runServer -PserverSmoke | 0 | SERVER_SMOKE_PASS: 428 shared checks、SERVER_SMOKE_COMPLETE | build\logs\grace2-serversmoke.txt |
| runClient -PashSmoke | 0（但日志内有 FAIL） | ❌ ASH_SMOKE_FAIL：一次"秒杀测试目标"、一次"没有造成伤害" | build\logs\grace2-ashsmoke.txt、grace2-ashsmoke2.txt |

⚠ 退出码 0 不等于通过：本项目的引擎夹具失败只写 *_FAIL 日志，gradle 仍返回 0。

上面每一行都是先查日志标记再判定的；grace2-ashsmoke*.txt 就是反例。

本轮新增的 pending 清理证据（摘自 grace2-menu.txt 原文）：

GRACE_PENDING_TIMEOUT_ARMED: 挂一张 age=1202tick 的票据（上限 1200），等 sweep 清理
GRACE_PENDING_EXPIRED: player=380df991-… age=1233ticks limit=1200ticks
GRACE_PENDING_TIMEOUT_PASS: 超时票据被 sweep 清掉（目标节点仍在，只有超时判定能清它）
GRACE_PENDING_INVALIDATED: player=380df991-…
GRACE_PENDING_DELETED_PASS: 目标赐福在旅行途中被删 → 票据立刻作废（不等超时）
GRACE_PENDING_DIMENSION_INVALIDATED: … from=minecraft:overworld to=minecraft:the_nether targetDim=minecraft:overworld
GRACE_PENDING_DIMENSION_PASS: 切到非目标维度 → 票据作废（事件级验证，不是真切换维度）
GRACE_PENDING_DIMENSION_KEEP_PASS: 目的维度=目标维度 → 票据保留（不抢在 Complete 前吃掉它）
GRACE_MENU_REST_KEEP_PASS: 休息只按配置补 FP；生命 9.0/20.0、精力 31.0、药瓶 0 都按 KEEP 保持未满

## 四、实际变更文件

### 本次收口轮（2026-10-13 22:05–22:25）

| 文件 | 变更 |
| --- | --- |
| server/grace/GraceService.java | 新增 pendingCount() / hasPending() / debugHoldPending()（末者为明确标注的夹具脚手架）；切维度作废分支补日志；修 GRACE_PENDING_EXPIRED 把服务端 tick 当"存活时长"打印的日志错误 |
| testing/GraceClientPrototypeHarness.java | §1.5 前置+断言（只补 FP、KEEP 资源不动）；新增 §1.4 四个相位（超时 / 目标被删 / 切维度作废 / 切维度保留） |
| testing/AshSmokeHarness.java | 测试目标血量 20→200；"造成伤害"断言从固定 step 45 移进轮询相位（未复跑） |
| docs/code-backups/20261013-grace-pending/ | 上述三文件的改前副本 |

### 三系统整体（累计 20 个 Java 文件 + 3 份文档）

护符新增：core/TalismanIds.java、core/TalismanRules.java、core/TalismanAggregate.java、

server/TalismanLoadout.java、network/TalismanDataPayload.java、client/TalismanClientData.java、

config/eldencombat-talisman.json

护符修改：core/TalismanSpec.java、server/Talismans.java、server/TalismanEquipment.java、

item/TalismanItem.java、registry/ModAttachments.java、registry/ModPayloads.java、

network/ClientPayloadTrampoline.java、server/skills/SkillServerEvents.java、EldenCombat.java

新增测试：TalismanIdsTest、TalismanAggregateTest、TalismanRulesTest

夹具：ClientSmokeHarness、AshSmokeHarness、GraceClientPrototypeHarness

文档：docs/combat-evidence/talisman-container-20261013.md（证据）、

docs/DSH-THREE-SYSTEMS-PROGRESS-20261013.md（唯一进度权威）、

任务书末尾追加 §3 护符闭环章节

## 五、测试数量

纯逻辑单测（src/test，不依赖 Minecraft）：26 套 / 178 用例 / 0 失败 / 1 跳过

护符：ID 规范化 4、规则（槽数/重复/同系列/上下限）5、聚合 5

战灰：解锁集合、权限与锁定、奖励表、每段 FP 边界（12 例）等

引擎夹具断言：赐福菜单 20+ 条、战灰 -PashSmoke 8 条、客户端续航 33 条视觉+护符 9 组、

专用服务器 428 项共享检查

## 六、未实现 / 未验收（诚实清单）

`-PashSmoke` 夹具待复跑：本轮两次实跑一次"秒杀"、一次"0 伤害"，已定位为**夹具固定步号

与服务端 tick 耦合（同一份代码结果不同），改法已提交在工作区但未复跑**。

复跑命令：runClient -PashSmoke，判定看日志里有 ASH_SMOKE_COMPLETE、无 ASH_SMOKE_FAIL。

真人鼠标/键盘未验：所有夹具都用原版控件的公开回调（AbstractButton.onPress()、

KeyMapping.click），没有真实输入事件；普通战灰也没有真实按键路径覆盖。

多人未验：专用服务器夹具是单玩家无头跑。双玩家权限隔离、并发请求、离线回调、

节点被删/权限变化下的多人交互都没跑。

pending 清理的"掉线""关服"两条分支未验：单玩家夹具制造不出真实掉线；

关服清理发生在 ServerStoppedEvent，之后没有可断言的运行时。

另：Waystones 异步落点失败路径也未实测（夹具只断言"请求已提交"）。

内容是草稿：3 件普通战灰只有 stamp_upward_cut 有玩法内来源（另两件无获取途径）；

护符规则上限与战灰数值都是待平衡草稿。

备案未改项：destined_death / waterfowl_dance 的 maxStages=3 是死配置

（followupWindowTicks=0 → 第二段永远买不到），改它会动到现有八战技参数，故越界不做。

## 七、经验与风险（给下一轮）

`BUILD SUCCESSFUL` / 退出码 0 不是通过：夹具失败只写 *_FAIL，gradle 照样 0。

判定必须查 *_PASS / *_COMPLETE 且确认无 *_FAIL。本轮 -PashSmoke 就是活例。

夹具的 `step` 走客户端 tick，游戏逻辑走服务端 tick：任何"到第 N 步应该已经发生"的断言

都会周期性误报。已有三处因此改法（施放收招、菜单重开、飞行菜单），本轮又修两处。

新写断言请一律改成"轮询 + 超时上限"。

夹具复用同一个世界：上一次运行留下的血量/位置/解锁会污染下一次断言。

赐福夹具已在开局显式复位（死亡也走原版重生路径），收尾补满血 + 清摔落距离再存盘。

不要删 `build/gracePrototypeClient/saves/grace-prototype/playerdata`：赐福节点授权断言依赖它。

并行写 build/ 会互相踩：gradle 运行必须串行。

## 八、怎么复跑（自检命令）

cd D:\codexout\mcmod
$env:JAVA_HOME='D:\JDK21'
# 1) 编译 + 纯逻辑单测
cmd /c ".\gradlew.bat compileJava compileTestJava test --offline --no-daemon -Dorg.gradle.java.home=D:/JDK21 > build\logs\check-compile.txt 2>&1"
# 2) 赐福菜单（含 pending 清理四条分支）
cmd /c ".\gradlew.bat runClient -PgracePrototype -PgraceMenu --offline --no-daemon -Dorg.gradle.java.home=D:/JDK21 > build\logs\check-menu.txt 2>&1"
# 3) 战灰夹具（当前唯一红项，修好后应打印 ASH_SMOKE_COMPLETE）
cmd /c ".\gradlew.bat runClient -PashSmoke --offline --no-daemon -Dorg.gradle.java.home=D:/JDK21 > build\logs\check-ash.txt 2>&1"
# 4) 客户端完整闭环 + 真实重启
cmd /c ".\gradlew.bat runClient -PclientSmoke --offline --no-daemon -Dorg.gradle.java.home=D:/JDK21 > build\logs\check-smoke.txt 2>&1"
cmd /c ".\gradlew.bat runClient -PclientSmoke -PclientSmokeReload --offline --no-daemon -Dorg.gradle.java.home=D:/JDK21 > build\logs\check-reload.txt 2>&1"
# 5) 无可选依赖专用服务器
cmd /c ".\gradlew.bat runServer -PserverSmoke --offline --no-daemon -Dorg.gradle.java.home=D:/JDK21 > build\logs\check-server.txt 2>&1"

判定（缺一不可）：

Select-String build\logs\check-*.txt -Pattern '_FAIL'      # 必须为空
Select-String build\logs\check-ash.txt -Pattern 'ASH_SMOKE_COMPLETE'
Select-String build\logs\check-menu.txt -Pattern 'GRACE_MENU_COMPLETE'
Select-String build\logs\check-reload.txt -Pattern 'CLIENT_PERSISTENCE_COMPLETE'
Select-String build\logs\check-server.txt -Pattern 'SERVER_SMOKE_COMPLETE'